أسئلة الاختبار1435 والواجب والمراجعهلمقرر إدارة المشاريع

المحاضره الاولى

1- عرف المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع المشروع على أنه :

- منظمة غير مؤقته لتنفيذ مجموعه من الأنشطه

- مجموعه من الأنشطه الغير المترابطه والروتينيه

- مجموعه من الأنشطه المترابطه غير الروتينيه

- سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد

2- واحده من الآتي تعتبر من خصائص المشروع :

- عدم الحاجه إلى نشاطات فريده من نوعها

- وجود غايه

- دورة حياة غير محدوده

- عدم وجود مخاطر

3- في مرحلة تأسيس المشروع يتم :

- وضع جدوله المشروع

- وضع خطة المشروع

- تطوير فكرة المشروع

- التدقيق على أنشطة المشروع

4- من العوامل المؤثره في حالة عدم التأكد في البيئه التي تعمل بها المنظمات :

  - وفرة الموارد

  - استقرار البيئه

  - ديناميكية وسرعة تغير هذه البيئه

  - عدم تداخل العناصر المؤثره فيها

5- من خصائص المنظمه المداره بالمشروع :

  - بيئة عمل أكثر انفتاحا على نقاش أفكار جديده

  - عدم وضوح المهام التي يؤديها الأفراد

  - صعوبة الرقابه

  - جوده ضعيفه

6- عدمالتأكدفيبيئةالمنظمةيعودإلى

- سرعةتغيرهذهالبيئة

- توفرموارد

- وجودإستقرار

- عدموجودبيئة

7- منإيجابياتالمنظمةالمدارةبالمشروعوجود

- غموضفيتحديدالمسؤوليات

- أهدافغيرمنجزة

- أداءضعيف

- بيئةعملأكثرإنفتاحاعلىنقاشأفكارجديدة

8- منخصائصالمشروع

- أنهلايحتويعلىفرقعمل

- وجوددورةحياةغيرمحدودة

- وجودغايةمحددة

9- جدولةالمشروعتكونفيمرحلة

- الرقابه

- التسليم

- مابعدالتسليم

- التنفيذ

10- فيمرحلةتأسيسالمشروعيتموضع

- الجدولة

- الفكرة

- الخطة

- نظامالرقابة

11- منعناصرالبيئةالداخليةللمنظمة ..

- الزبائن

- القوانين

- فرقالعمل " الخياراتالأخرىتقعضمنالبيئةالخارجية"

- الموردون

12.التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد بها ..(الواجب)

- وجود غايه معينه

- وجود دورة حياه محدده

- ان المشروع يحتاج الى انشطه فريده وغير روتينيه

- تداخل العتاصر على مستوى المنظمه

13- درجة التعقيد البيئي مرتبطه بـ      (الواجب)

- مدى توفر الموارد في بيئة الاعمال

- السرعه التي تتغير فيها بيئة الاعمال

- القرارات السياسيه فقط

- عدد وقوة تداخل المخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه

14- مرحلة التأسيس هي أحدى مراحل دورة حياة المشروع وخلالها يتم .. (الواجب)

- وضع خطة المشروع , وضع جدولة الانشطه للمشروع

- تطوير فكرة المشروع ، واختيار المشروع ، واختيار مدير المشروع

- التدقيق على انشطة المشروع للتأكد من ان المشروع تم اكماله حسب المواصفات المطلوبه

- اعداد التقارير وتسليم المشروع

المحاضره الثانيه

1- المقصود بالتخطيط للمشروع هو :

  - توزيع المسؤوليات والصلاحيات

  - القياس والحصول على التغذيه العكسيه

  - توجيه فريق العمل عن طرق القياده والتحفيز

  - تحديد الأهداف والموارد الضروريه

2- اعداد جدولة المشروع تكون في مرحلة :

  - الفكره أو المفهوم

  - التنفيذ

  - التسليم

  - ما بعد التسليم

3- أحد اطراف ادارة المشروع :

  - الزبائن

  - الموردون

  - فريق المشروع

  - المنافسون

4- منخصائصفريقالمشروعالناجح

- إمتلاكمهاراتفنيةضعيفة

- عدمالاهتمامبالعمل

- وجودتوجهقويللمصالحالشخصية

- الرغبةفيتحقيقأهدافالمشروع

5- مديرالمشروع..

- متخصصفيجزئيةمنالمشروعفقط

- يسهلالأمورللعاملينمنأجلأداءالمهام

- لايعتمدعلىفرقالعمل

- لايملكمعرفةفنيةبموضوعالمشروع

6- أهمعنصرفيإدارةالمشروع

- فريقالمشروع" عناصرإدارةالمشروع )فريقالمشروع-مديرالمشروع- الإداةالعليا(

- الزبائن

- الموردون

- المنافسون

7- التخطيطللمشروعهو

- توزيعالمسؤوليات

- تحديدالأهدافوالمواردالضرورية

- قياسالأداء

- تحفيزالعاملين

المحاضره الثالثه

1- عندما يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي فهو :

- تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه

- مستقل تماما عن المنظمه

- تابع لأطراف خارجيه

- غير تابع للمنظمه

2- واحده من الآتي من مزايا تنظيم المصفوفه :

- يساعد على تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات

- العاملين في المشروع يتم انتدابهم من خارج المنظمه لتنفيذ المشروع

- وجود مدير غير متفرغ للمشروع

- عدم امكانية عودة العاملين إلى مواقع عملهم الأصليه بعد انتهاء المشروع

3- لإختيار الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يمكن الإعتماد على معيار :

  - آراء المنافسين

  - آراء الموردين

  - تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع

  - العلاقات الشخصيه داخل المنظمه

4- من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه :

  - لا توجد مرونه عاليه في استخدام العاملين

  - لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد

  - توجد صعوبه في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء

  - يمكن الإنتفاع من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع

5- واحده من الآتي من ايجابيات المشروع المستقل :

  - وجود سلطه مركزيه على مستوى المنظمه

  - لمدير المشروع السلطه الكامله على المشروع

  - جميع أفراد المشروع مسؤولون مسؤوليه غير مباشره أمام مدير المشروع

  - عدم وجود مرونه

6- يعتبرالمشروعجزءمنالتنظيمالوظيفيعندمايكون

- مستقلتماماعنالمنظمة

- تابعلأطرافخارجية

- تابعلأحدالأقسامالوظيفيةفيالمنظمة

- لدىشركاتأخرى

7- منخصائصتنظيمالمصفوفةأنه

- لايقللالصراعات

- لايجعلالمديرمتفرغللمشروع

- يساعدعلىتحقيقوحدةالأهداف

- يقللمنأداءفرقالعمل

8- منإيجابياتالمشروعالمستقل

- إرتباطهالكاملبالمنظمة

- وجودفريقعملغيرمستقل

- عدموجودمرونة

- وجودسلطةكاملةومستقلةلمديرالمشروع

المحاضره الرابعه

1- الخطه الإستيراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب :

  - مستوى الشموليه والتفصيل

  - التكاليف

  - الإستخدام

  - المده

2- من فوائد التخطيط هو تحسين تركيز المنظمه ومرونتها ونقصد به :

- قدرة المنظمه على التغيير والتكيف

- تحسين التنسيق

- تحسين ادارة الوقت

- تحسين عملية الرقابه

3- ينعقد الإجتماع التأسيسي للمشروع بدعوة من :

  - هيئات خارجيه

  - الإداره الوسطى

  - الإداره العليا في المنظمه الأم

  - فرق العمل

4- الخطه الإبتدائيه تعتمد على تجزئة هيكل العمل ويتم من خلاله تحليل العمل :

  - هرميا من الأعلى إلى الأسفل

  - أفقيا

  - من الأسفل إلى الأعلى

  - بطريقة عفويه

5- الخطةالرئيسةللمشروعهي

- عقدالإلتزامفيالمشروع

- الاستراتيجية

- الخطةالتكتيكية

- الخطةالتشغيلية

6- يتمتجزئةهيكلالعملمنخلالتحليله

- أفقيا

- منالأسفلإلىالأعلى

- هرميامنأعلىإلىأسفل

- بطريقةغيرمنظمة

7- يتمتجزئةالمهمةإلى

- أنشطة

- حزمعمل

- مشاريع

- مهام

المحاضره الخامسه

1- منخصائصأنشطةالمشروع

- السهولة

- غيرمرتبطةفيمابينهاعلىالإطلاق

- لايمكنإنجازها

- التتابع

2- النشاطالحرجهو

- نشطوهمي

- لحظةالبدءبالنشاط

- النشاطالذييترتبعلىتأخيرهتأخيرالمشروعككل

- لحظةإنتهاءالمشروع

4- تهدفخرائط "جانت " إلى

- تحديدالتكاليف

- تحديدالموقعالجغرافيللمنظمة

- رسمهياكلالمشروع

- تحديدمدىالتقدمفيتنفيذالأنشطةومراقبةالزمن

5- الشكلالبيانيالتالييوضحطريقةرسمالنشاطعلى

- القطب

- اليمين

- السهم

- المدىالبعيد

6- في مرحلة جدولة الانشطه يتم .. (الواجب)

- تحديد الوقت اللازم لانجاز كل نشاط من انشطة المشروع

- بناء شبكة عمل المشروع

- تجزئة الوحدات

- التخطيط للمشروع

7- تهدفخرائط "جانت " إلى  (الواجب)

- متابعة سير وسائل نقل المنظمه

- استقطاب الموظفين

- وضع استراتيجيات

- تحديدمدىالتقدمفيتنفيذالأنشطةومراقبةالزمن

المحاضره السادسه

1- المسارالحرجهو

- أقصرمسارممكن

- أطولمسارممكن

- مسارمنقطع

- مسارلايحتويعلىكلنشاطاتالمشروع

2- البدايه المتأخره للنشاط هي  (الواجب)

- الزمن اللازم لانجاز ذلك النشاط

- اقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل

- اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط

- الوقت الفائض

المحاضره السابعه

1- الوقتالمتفائلهو

- وقتغيرمحدد

- أقصروقتممكنلتنفيذالنشاط

- أطولوقتممكنلتنفيذالنشاط

- متوسطوقتالنشاط

2- يتمإحتسابالتباينلأوقاتالمشروعبإحتساب

- التكلفة

- وقتنهايةالمشروع

- التباينللنشاطالأولفقط

- التباينلكلنشاطمنالأنشطةالحرجةللمشروع

3- المقصودبتسريعالمشروعهو

- تقليلالتكاليف

- تسريعوقتإنتهاءالمشروع

- الاهتمامبالمواصفاتفقط

- إلغاءبعضالنشاطات

المحاضره الثامنه

1- تقومالمنظمةبتمويلمشاريعغيرمربحةبهدف

- التهربالضريبي

- دعمالميزةالتنافسية

- التدريب

- رضاءأطراففيالإدارةالعليا

2- الهدفمنوضعميزانيةالمشروعهو

- إحتسابفترةالمشروع

- تحديدالمواصفات

- إدارةفرقالعمل

- تقديرتكلفةالمشروع

3- تعتمدطريقةالمخصصاتالتقديريةعلى

- التجاربالسابقةوبعضالبياناتالتاريخية

- تقديراترياضية

- تحاليلمختصين

- آراءالزبائن

4- كلما زاد حجم المشروع كلما اصبح بحاجه الى طريقة .. (الواجب)

- الاسفل الى الاعلى

- الاعلى الى الاسفل

- المخصصات التقديريه

- المخصصات الحاليه

المحاضره التاسعه

1- تستخدمفقالمهامل

- مهاممعينةمطولبإنجازها

- الإشرافعلىوظائفداخلالمنظمة

- أعمالخارجالمشروع

- تجنبمخاطر

2- إنشاءفرقعملداخلالمشروعيؤديإلىوجود

- مصاريفغيرواضحة

- فكارإبداعية

- إهمالفيأداءالمشروع

- صراعاتمستمرة

3- أولمرحلةفيبناءفريقالعملهي

- تدريبأعضاءالفريق

- التحفيز

- تنظيمالفريق

- تحليلالحاجةإلىتكوينفريقعمل

4- منأدوارالمهامداخلفريقالعملنجددور

- المرتكبللأخطاء

- المتغيببإستمرار

- الباحثعنالمعلوماتالضروريةللمشروع

- تنسيقالعمل

5- فيفرقالعملعاليةالكفاءة

- هناكهدفمشتركلإنجازأهدافالمشروع

- إنجازالأعمالضعيف

- العمليةالإتصاليةغيرواضحة

6- منأهمعناصرالإختلافاتالثقافيةبينالأفراد

- العمر

- الوظائف

- الدين

- المهنة

المحاضره العاشره

1- الشراكةالناجحةلحلالصراعاتتشترطوجود ..

- مواردكبيرة

- دعمكبيرمنالإدارةالعليا

- مصالحفردية

- فترةطويلة

2- مذكرةالتفاهمهي..

- عقدالإلتزام

- ضمانعلىالمنتج

- ليستعقد

- غيرملزمة

3- منأسبابالصراعوجود

- قناعاتمختلفة

- نظرةمستقبليةواضحة

- بيئةمستقرة

- مواردصالحة

4- يهدفالتفاوضإلى

- وضعخطةللمشروع

- تحديدتكلفةالمشروع

- فرضوجهةنظرمعينة

- الوصولإلىحلللخلافات

5- ترىالمدرسةالكلاسيكيةأنالصراع

- شيءضارويجبتجنبه

- إيجابي

- أمرحتمي

- لايمكنإستبعادهمنالمنظمة

6- ترىالمدرسةالكلاسيكيةأنالصراع .. (الواجب)

- أمر لامفر منه وانه حيوي في عملية التغيير

- شيئا ضارا وغير شرعي ويجب تجنبه

- ليس ضارا او مفيدا في حد ذاته

- ظاهره شرعيه

7- من ادوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض ،وهو.. (الواجب)

- وضع جدولة للمشروع

- اتفاقيه مكتوبه بين مدير المشروع والاداره العليا للمنظمه

- ربط علاقه وطيده مع أطراف خارجيه لانجاز اجزاء من المشروع

- اتفاق يشعر كل الفريقين انه راض عن ماحصل عليه

المحاضره الحاديه عشر

1- يقوم متخذ القرار في المعيار العقلاني بـ :

  - إلغاء بعض الإحتمالات

  - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل ثم يختار أحسن بديل بأحسن عائد

  - التخلي عن المشروع

  - فصل كل العاملين في المشروع

2- أول مرحله من مراحل ادارة المخاطر هي :

  - تخطيط المخاطر

  - تقييم المخاطر

  - معالجة المخاطر

  - الرقابه على المخاطر

3- من أنواع المخاطر خلال مرحلة التخطيط :

  - جودة رديئه للمشروع المسلم للزبون

  - تنظيم قوي

  - تخطيط سريع ومتهور

  - غياب الرقابه

4- تتميزالبيئةالخطرةبوجود ..

- معلوماتأكيدة

- بدائلغيرواضحة

- إحتمالاتمتوقعةلبدائلمعروفة

- بيئةمستقرةتماما

5- إنمعيارالقيمةالماليةالمتوقعةيأخذبعينالإعتبارالبديلالذييحقق

- أقلعائد

- وقتإنجازطويل

- أكبرعائدمالي

- جودةعالية

6- معيارخسارةالفرصةالمتوقعةيأخذبعينالإعتبارالبديلالذييحقق

- أكبرخسارة

- وقتإنجازقصير

- أهدافالموردين

- أقلخسارةماليةمتوقعة

7- أولمرحلةفيإدارةالمخاطرهي

- نظيمإدارةالمخاطر

- إيجادالحلول

- تفاديالمخاطر

- تخطيطالمخاطر

8- منمخاطرمرحلةالتخطيطللمشروع

- تخطيطسريعومتهور

- عدمرضاالزبونعلىجودةالمشروع

- تقسيمسيءللموارد

- عدموجودرقابة

9- عندإستخدامالمديرلإستراتيجيةالمنعللمخاطرفهو

- لايتخذأيقرار

- لايتقبلالمخاطرولاينتظرحصولها

- يتقبلوجودالمخاطر

- يساهمفيزيادةالمخاطر

10- عندإستخدامالمديرلإستراتيجيةالتسكينللمخاطرفهو

- لنيتخذأيقرار

- يساهمفيزيادةالمخاطرللمشروع

- لايهتمبوجودالمخاطر

- يستخدمالوسائلالضروريةلمراقبةالمخاطر

11- تتميزحالةعدمالتأكدالتامفيالبيئةبوجود

- غموضكبير

- معلوماتكثيرة

- حلولعديدة

- تأكد

12- يفترضمتخذالقرارعبرالمعيارالمتفائلأن

- الحلولغيرموجود

- البدائلغيرمتاحة

- الظروفملائمةجدالنجاحالمشروع

- المشروعلايمكنإنجازه

13- عندإستخدامالمديرلإستراتيجيةإستبقاءالمخاطرفهو

- يعلمأنالمخاطرموجودةويتعاملمعها

- لايقبلالمخاطر

- لايريدمواجهةالمخاطر

- يعتبرالمخاطرشيءغيرموجود

14- في البيئه المؤكده .. (الواجب)

- هناك غموض وعدم تأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافيه

- كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الاخر

- جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه

- البيانات غير متوفره