المحاضرة الاولى

التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد بها :

- وجود غايه معينه .

- وجود دورة حياة محدوده .

- أن المشروع يحتاج إلى أنشطه فريده وغير روتينيه .

- تداخل العناصر على مستوى المنظمه .

درجة التعقيد البيئي مرتبطه بـ :

- مدى توفر الموارد في بيئة الأعمال .

- السرعه التي تتغير فيها بيئة الأعمال .

- القرارات السياسيه فقط .

- عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه  بالمنظمه .

مرحلة التأسيس هي إحدى مراحل دورة حياة المشروع وخلالها يتم :

- وضع خطة المشروع ، وضع جدولة الأنشطه المشروع .

- تطوير فكرة المشروع ، وإختيار المشروع وإختيار مدير المشروع .

- التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشروع تم إكماله حسب المواصفات المطلوبه .

- إعداد التقارير وتسليم المشروع .

من خصائص المشروع :

- طبيعه دائمه .

- المخاطر .

- التكرار .

- التشابه .

عرّف المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع المشروع على أنه :

- منظمه غير مؤقته لتنفيذ مجموعه من الأنشطه .

- مجموعه من الأنشطه الغير المترابطه والروتينيه .

- مجموعه من الأنشطه المترابطه غير الروتينيه .

- سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد .

واحده من الآتي تعتبر من خصائص المشروع :

- عدم الحاجه إلى نشاطات فريده من نوعها .

- وجود غايه .

- دورة حياة غير محدوده .

- عدم وجود مخاطر .

في مرحلة تأسيس المشروع يتم :

- وضع جدولة المشروع .

- وضع خطة المشروع .

- تطوير فكرة المشروع .

- التدقيق على أنشطة المشروع .

من خصائص المنظمه المداره بالمشروع :

- بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديده .

- عدم وضوح المهام التي يؤديها الأفراد .

- صعوبة الرقابه .

- جودة ضعيفه .

الرسم البياني التالي يوضح مفهوم :

- دورة حياة المشروع .

- المسار الحرج .

- إدارة الموارد البشريه .

- دورة إنتاج السلعه .

تأسيس المشروع يبدأ بـ :

- جدولة المشروع .

- وضع خطة المشروع .

- تطوير فكرة المشروع .

- التدقيق على أنشطة المشروع .

من العوامل المؤثره في حالة عدم التأكد في البيئه التي تعمل بها المنظمات :

- وفرة الموارد .

- استقرار البيئه .

- ديناميكية وسرعة تغير هذه البيئه .

- عدم تداخل العناصر المؤثره فيها .

عدم التأكد في بيئة المنظمه سببه هو :

- وفرة الموارد .

- سرعة تغير هذه البيئه .

- إستقرار البيئه .

- عدم تداخل العناصر المؤثره فيها .

من خصائص المشروع :

- السهوله .

- تعتبر مرتبطه فيما بينها على الإطلاق .

- لا يمكن إنجازها .

- التتابع .

عدم التأكد في بيئة المنظمه يعود إلى :

- سرعة تغير هذه البيئه .

- توفر الموارد .

- وجود إستقرار .

من إيجابيات المنظمه المداره بالمشروع وجود :

- غموض في تحديد المسؤوليات .

- أهداف غير منجزه .

- أداء ضعيف .

- بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديده .

من خصائص المشروع :

- أنه لا يحتوي على فرق عمل .

- وجود دورة حياة غير محدوده .

- عدم وجود مخاطر .

- وجود غايه محدده .

في مرحلة تأسيس المشروع يتم وضع :

- الجدوله .

- الفكره .

- الخطه .

- نظام الرقابه .

الخطه الرئيسه للمشروع هي :

- عقد الإلتزام في المشروع .

- الإستراتيجيه .

- الخطه التكتيكيه .

- الخطه التشغيليه .

تتميز حالة عدم التأكد التام في البيئة بوجود :

- غموض كبير .

- معلومات كثيره .

- حلول عديده .

- تأكد .

من العوامل التي تؤثر في حالة عدم التأكد في بيئة الأعمال :

- الربحيه .

- الديناميكيه .

- وفرة الموارد .

- عدم تداخل المدخلات .

أهداف كل مشروع تتعلق بـ :

- الوقت والتكلفه .

- الوقت والموارد .

- الوقت والتكلفه والمواصفات .

- المواصفات والزبائن .

يتميز المشروع بدورة حياة :

- محدوده .

- غير محدوده .

- مفتوحه .

- مفتوحه نسبيا .

دورة حياة محدوده خاصية من خصائص المشروع ويقصد بها :

- المشروع يواجه تحديات وصراعات محدوده للبقاء .

- المشروع بسبب طبيعة أهدافه يواجه مخاطر متعدده .

- المشروع ذات طبيعه مؤقته .

- المشروع يحتاج إلى مجموعه من الأنشطه المتتابعه والمتداخله المحدوده .

مقترح المشروع يسمى :

- جملة بيان العمل في المنظمه .

- جملة بيان العمل في المشروع .

- جملة بيان لفكره وتخطيط المشروع .

- جملة بيان لفكره وجدولة المشروع .

أحد أسباب التغيير في بيئة الأعمال :

- التعقيد البيئي .

- غياب البساطه والوضوح .

- قوةوتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه .

- التغير السريع في حاجات ورغبات العملاء .

وفق دورة حياة المشروع مرحلة التنفيذ يتم فيها :

- عمل تدريب المستخدمين على إستخدام مخرجات المشروع .

- تسليم الوثائق النهائيه المطلوبه للمشروع .

- عمل جدولة لأنشطة المشروع .

- عمل الفكره الأساسيه للمشروع .

ما يميز المشروع بأن له :

- فتره زمنيه محدده .

- فتره زمنيه غير محدده .

- فتره زمنيه غير معروفه .

- فتره زمنيه دائمه .

من خصائص المشروع :

- التنفيذ .

- التفرد .

- دائمه .

- التأسيس .

من خصائص الأنشطه في المشروع :

- الأهداف .

- النشاط .

- الإعتماديه .

- الرساله .

المحاضرة الثانية

مايميز المدير الوظيفي عن مدير المشروع أنه :

- غير متخصص .

- لديه خلفيه واسعه في المعرفه والخبره في التخصص .

- لديه خلفيه واسعه ومعرفة في أكثر من تخصص .

- يستخدم الأسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي .

المقصود بالتخطيط للمشروع هو :

- توزيع المسؤوليات والصلاحيات .

- القياس والحصول على التغذيه العكسيه .

- توجيه فريق العمل عن طرق القياده والتحفيز .

- تحديد الأهداف والموارد الضروريه .

إعداد جدولة المشروع تكون في مرحلة :

- الفكره أو المفهوم .

- التنفيذ .

- التسليم .

- ما بعد التسليم .

أحد أطراف إدارة المشروع :

- الزبائن .

- الموردون .

- فريق المشروع .

- المنافسون .

أحد أطراف إدارة المشروع هو :

- زبائن المشروع .

- الموردون .

- فريق المشروع .

- المنافسون .

الميزه الأساسيه لمدير المشروع هي أنه :

- ليس متخصص في وظيفه معينه .

- يسهل الأمور لأصحاب المعرفه الفنيه من أجل أداء المهام .

- يستخدم الأسلوب التحليلي .

- يملك معرفه فنيه عاليه .

الصفه الأساسيه في فريق المشروع الناجح هي :

- إمتلاك مهارات فنيه متوسطه .

- عدم الإهتمام بجوانب تقويه العمل الجماعي .

- وجود توجه قوي للمصالح الشخصيه .

- الرغبه في تحقيق أهداف المشروع .

المرحله التي يقوم فيها وضع جدولة المشروع :

- الفكره أو المفهوم .

- التسليم .

- مابعد التسليم .

- التنفيذ .

التخطيط للمشروع هو :

- توزيع المسؤوليات .

- تحديد الأهداف والموارد الضروريه .

- قياس الأداء .

- تحفيز العاملين .

جدولة المشروع تكون في مرحلة :

- الرقابه .

- التسليم .

- ما بعد التسليم .

- التنفيذ .

أهم عنصر في إدارة المشروع :

- فريق المشروع .

- الزبائن .

- الموردون .

- المنافسون .

مدير المشروع :

- متخصص في جزئية من المشروع فقط .

- يسهل الأمور للعاملين من أجل أداء المهام .

- لا يعتمد على فرق العمل .

- لا يملك معرفة فنية بموضوع المشروع .

من خصائص فريق المشروع الناجح :

- إمتلاك مهارات فنيه ضعيفه .

- عدم الإهتمام بالعمل .

- وجود توجه قوي للمصالح الشخصيه .

- الرغبه في تحقيق أهداف المشروع .

يمكن تعريف التخطيط للمشروع على أنه :

- توزيع المسؤوليات والصلاحيات .

- تحديد الأهداف والموارد الضروريه لتحقيقه .

- تحديد الأهداف .

- إختيار أعضاء الفريق .

من خصائص مدير المشروع أنه :

- متخصص ويملك معرفة عميقه بالوظيفه .

- يستخدم الأسلوب التحليلي .

- يستخدم أسلوب النظام .

- مباشر ولديه معرفه فنيه عاليه .

واحده من التالي ليست من الخصائص الواجب توافرها في مدير المشروع :

- القدره والمهاره في الحصول على الموارد اللازمه للمشروع .

- شخصيه نرجسيه وتحبذ العمل الفردي .

- التعامل مع المعيقات والعقبات .

- المهاره في إختيار فريق المشروع .

من الناحيه الأخلاقيه على مدير المشروع أن :

- يبرم إتفاقيات مسبقه للحصول على مناقصات .

- يبتعد عن الرشوه .

- لا يساوم على سلامة العاملين في المشروع .

- لا يعتدي على موارد المشروع .

واحده من التالي ليست من الصفات الواجب توافرها في فريق المشروع :

- إمتلاك مهارات فنيه .

- السكن قرب المشروع .

- توجه قوي للهدف .

- إحترام قوي للذات .

المرحله الثانيه من المراحل الرئيسيه للمشروع هي :

- مرحلة التدقيق .

- مرحلة التأسيس .

- مرحلة التخطيط .

- مرحلة التنفيذ .

ما يميز مدير المشروع أنه :

- تقني ولديه معرفه فنيه عاليه .

- متعمق في الجوانب المتعلقه بالوظيفه .

- ذكي ويستخدم الأسلوب التحليلي .

- يسهل الأمور لأصحاب المعرفه الفنيه من أجل أداء المهام .

من وظائف إدارة المشروع :

- موازنة المشروع .

- إدارة المنظمه .

- بحوث العمليات والأساليب الكميه .

- المعلومات الراجعه .

واحده من التالي ليست من وظائف مدير المشروع :

- إعداد الموازنه الأوليه .

- إعداد الجدوله الأوليه .

- إختيار فريق العمل .

- توقيع عقد الإلتزام مع الزبون .

المحاضرة الثالثة

تعتبر خاصية وحدة الأمر من إيجابيات التنظيم :

- الوظيفي .

- الصرف .

- المصفوفي .

- المصفوفه الوظيفيه .

عندما يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي فهو :

- تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه .

- مستقل تماما عن المنظمه .

- تابع لأطراف خارجيه .

- غير تابع للمنظمه .

واحده من الآتي من مزايا تنظيم المصفوفه :

- يساعد على تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات .

- العاملين في المشروع يتم إنتدابهم من خارج المنظمه لتنفيذ المشروع .

- وجود مدير غير متفرغ للمشروع .

- عدم إمكانية عودة العاملين إلى مواقع عملهم الأصليه بعد إنتهاء المشروع .

من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه :

- لا توجد مرونة عاليه في استخدام العاملين .

- لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد .

- توجد صعوبة في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء .

- يمكن الإنتفاع من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع .

واحده من الآتي من إيجابيات المشروع المستقل :

- وجود سلطه مركزيه على مستوى المنظمه .

- لمدير المشروع السلطه الكامله على المشروع .

- جميع أفراد المشروع مسؤولون مسؤوليه غيرمباشره أمام مدير المشروع .

- عدم وجود مرونه .

لإختيار الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يمكن الإعتماد على معيار :

- آراء المنافسين .

- آراء الموردين .

- تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع .

- العلاقات الشخصيه داخل المنظمه .

المشروع يعتبر جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون :

- مستقل تمام عن المنظمه .

- تابع لأطراف خارجيه .

- تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه .

- غير تابع للمنظمه .

من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه :

- لاتوجد مرونه عاليه في إستخدام العاملين .

- لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد .

- توجد صعوبه في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء .

- يمكن الإستفاده من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع .

يتميز تنظيم المصفوفه بأنه :

- يساهم في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات .

- يوظف العاملين من خارج المنظمه لتنفيذ .....

- تنظيم مدار من طرف ....

الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يتم إختياره على أساس :

- تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع .

- نوعية المنافسين .

- آراء الموردين .

- العلاقات الشخصيه داخل المنظمه .

يعتبر المشروع جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون :

- مستقل تماما عن المنظمه .

- تابع لأطراف خارجيه .

- تابع لأحد الأقسام الوظيفيه في المنظمه .

- لدى شركات أخرى .

من خصائص تنظيم المصفوفه أنه :

- لا يقلل الصراعات .

- لا يجعل المدير متفرغ للمشروع .

- يساعد على تحقيق وحدة الأهداف .

- يقلل من أداء فرق العمل .

من إيجابيات المشروع المستقل :

- إرتباطه الكامل بالمنظمه .

- وجود فريق عمل غير مستقل .

- عدم وجود مرونه .

- وجود منظمه كامله ومستقله لمدير المشروع .

الشكل التالي يشرح :

- المشروع كجزء من تنظيم الزبون .

- المشروع كجزء مستقل .

- المشروع كجزء من التنظيم الغير الوظيفي .

- المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي .

المصفوفه القويه هي :

- أقرب إلى مشروع الصرف .

- أقرب إلى المشروع الوظيفي .

- المصفوفه المتوازنه .

- المصفوفه الضعيفه .

واحده من التالي ليست من مزايا تنظيم المصفوفه :

- المشروع هو نقطة التركيز .

- غياب وحدة القياده .

- العاملين في المشروع يتم إنتدابهم من وظائفهم للمشروع .

- وجود وحدة الهدف .

في تنظيم المشروع ... المصفوفه الضعيفه تسمى أيضا :

- المصفوفه المتوازنه .

- مصفوفة المشروع .

- مصفوفه وظيفيه .

- المصفوفه المتوسطه .

يتأكد العاملون أن تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير مديرالمشروع عن أعمالهم في :

- تنظيم المشروع وظيفيا .

- تنظيم المشروع الصرف .

- تنظيم المشروع جغرافيا .

- تنظيم المشروع إنتاجيا .

المحاضرة الرابعة

من عناصر خطة المشروع :

- الخطه المركبه .

- الأفراد .

- المهارات .

- السلوكيات .

الخطه الإستراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب :

- مستوى الشموليه والتفصيل .

- التكاليف .

- الإستخدام .

- المده .

من فوائد التخطيط هو تحسين تركيز المنظمه ومرونتها ونقصد به :

- قدرة المنظمه على التغيير والتكيف .

- تحسين التنسيق .

- تحسين إدارة الوقت .

- تحسين عملية الرقابه .

ينعقد الإجتماع التأسيسي للمشروع بدعوه من :

- هيئات خارجيه .

- الإداره الوسطى .

- الإداره العليا في المنظمه الأم .

- فرق العمل .

الخطه الإبتدائيه تعتمد على تجزئة هيكل العمل ويتم من خلاله تحليل العمل :

- هرميا من الأعلى إلى الأسفل .

- أفقيا .

- من الأسفل إلى الأعلى .

- بطريقه عفويه .

يتم تجزئة المهمه إلى مجموعه من :

- الأنشطه .

- مشاريع .

- مهام .

- حزم عمل .

المقصود بتحسين تركيز المنظمه ومرونتها في عملية التخطيط هو :

- التنسيق .

- إدارة المهام .

- الرقابه .

- قدرة المنظمه على التكيف .

يتم تجزئة المهمه إلى :

- أنشطه .

- حزم العمل .

- مشاريع .

- مهام .

الإجتماع التأسيسي للمشروع ينعقد بدعوه من :

- الإداره العليا .

- الزبون .

- الإداره الوسطى .

- فرق العمل .

الخطه الإستراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب :

- الأداء .

- مستوى الشموليه والتفصيل .

- الإستخدام .

- الفتره .

الإجتماع التأسيسي للمشروع تعقده :

- الإداره العليا مع المدراء الوظيفيين .

- الإداره العليا مع المدراء الوظيفيين ومدير المشروع .

- الإداره العليا مع الموردين .

- الإداره العليا مع الزبائن .

عند إعداد الخطه المركبه للمشروع ، المرحله الأساسيه الثالثه هي :

- إعداد الخطه الإبتدائيه .

- إعداد الخطه النهائيه .

- إعداد الخطه المركبه .

- عقد الإجتماع التأسيسي .

في عملية إعداد الخطه الإبتدائيه يتم :

- تجزئة المشروع إلى برنامج .

- تجزئة المشروع إلى مهمات .

- تجزئة المشروع إلى حزم عمل .

- تجزئة المشروع إلى وحدات عمل .

واحده من التالي ليست من عناصر خطة المشروع :

- أهداف المشروع .

- المنهج العام .

- الأوجه التعاقديه .

- أوجه توزيع الأرباح .

يتم تجزئة المشروع وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل إلى :

- برامج .

- أنشطه .

- مهام .

- وحدة عمل .

في عقد الإجتماع التأسيسي يتم مناقشة :

- الخطوط العريضه للمشروع .

- تفاصيل المشروع .

- إقرار جدولة المشروع .

- إقرار موازنة المشروع .

المحاضرة الخامسة

في مرحلة جدولة الأنشطه يتم :

- تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع .

- بناء شبكة عمل المشروع .

- تجزئة الوحدات .

- التخطيط للمشروع .

تهدف خرائط جانت إلى :

- متابعة سير وسائل نقل المنظمه .

- إستقطاب الموظفين .

- وضع إستراتيجيات .

- تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن .

تهدف خرائط جانت إلى تحديد مدى :

- التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن .

- التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الكلف .

- تحديد تكلفة المشروع .

- تجزئة المشروع إلى هياكل المشروع .

الرقابه في جدولة المشروع تهدف إلى :

- ....

- ....

- ....

- التحقق فيما إذا كان العمل قد تم تنفيذه وفق ما خطط له .

الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على :

- القطب .

- الشكل الإفتراضي .

- السهم .

- المدى البعيد .

النشاط الحرج هو :

- نشاط وهمي .

- لحظة البدء بالنشاط .

- النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخر المشروع ككل .

- لحظة إنتهاء المشروع .

المسار الحرج هو :

- أقصر مسار ممكن .

- أطول مسار ممكن .

- مسار متقطع .

- مسار لا يحتوي على كل نشاطات المشروع .

تهدف خرائط جانت إلى :

- إحتساب التكاليف .

- تحديد الموقع الجغرافي للمنظمه .

- رسم هياكل المشروع .

- تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن .

الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على :

- القطب .

- اليمين .

- السهم .

- المدى البعيد .

الشكل التالي :

- يساعد في وضع البرمجه الشبكيه .

- يساعد في رسم خريطة جانت .

- يساعد في رسم المسار الحرج .

- يساعد في رسم المسار غير الحرج .

حسب الشكل التالي :

- النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاط B والنشاط B لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط A .

- النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان A و B والنشاط D لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط B .

- النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان  B و D والنشاط A لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط B .

- النشاط D لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان A و B والنشاط B لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط C .

واحده من التالي ليست من منافع جدولة المشروع :

- إطار منسق للتخطيط والتوجيه .

- تبين حالة عدم تداخل أنشطة ووحدات العمل .

- الوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى الخبرات .

- توفير خطوط إتصال أوضح .

في مرحلة جدولة الأنشطه يتم :

- تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط .

- التحقق فيما كان العمل تم تنفيذه .

- تحليل أنشطة المشروع .

- تحديد الأنشطه اللازمه لإنجاز المشروع .

حسب الشكل التالي :

- النشاط B و C لا يمكن البدء بهما إلا بعد الإنتهاء من النشاط A .

- النشاط B و A لا يمكن البدء بهما إلا بعد الإنتهاء من النشاط C .

- النشاط A لا يمكن البدء به إلا بعد الإنتهاء من النشاط B و C .

- النشاط A لا يمكن البدء به إلا بعد الإنتهاء من النشاط C أو B .

واحده من التالي ليست من خصائص أنشطة المشروع :

- التتابع .

- التشابه .

- التعقيد .

- الترابط .

حسب الشكل التالي :

- النشاط C لا يمكن البدء به قبل أن تنتهي النشاطات A و B و D .

- النشاط D لا يمكن البدء به قبل أن تنتهي النشاطات A و B  و C .

- النشاط C  و D  لا يمكن البدء بهما قبل أن ينتهي النشاطان A و B .

- النشاط A و D لا يمكن البدء بهما قبل أن ينتهي النشاطان .

الحدث هو :

- عباره عن سلسلة من الأنشطه المتتابعه .

- لحظة البدء بنشاط .

- نشاط يترتب على تأخيره تأخير المشروع .

- نشاط ليس له وجود .

النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل هو :

- النشاط الوهمي .

- النشاط المهم .

- النشاط الحرج .

- المسار .

مفهوم شبكات الأعمال هي مخططات شبكيه قائمه على :

- أساس الأنشطه والأحداث .

- أساس التعاون والتنسيق .

- أساس مفهوم نجاح أعمال المشروع .

- أساس الإتصال والتواصل .

من طرق جدولة المشروع :

- الأنشطه .

- هيكلة العمل .

- الجدوله .

- البرمجه الشبكيه .

في خرائط جانت يتم تحديد محورين أحدهما :

- أفقي يظهر عليه الزمن .

- عمودي يظهر عليه الكلف .

- عمودي يظهر عليه المواصفات .

- أفقي يظهر عليه الأنشطه .

المحاضرة السادسة

البدايه المتأخره للنشاط هي :

- الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط .

- أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل .

- أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط .

- الوقت الفائض .

النهايه المتأخره للنشاط هي :

- زمن النشاط .

- لحظة إتمام النشاط .

- أقصى تأخير في زمن بداية النشاط .

- أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل .

في الشكل التالي LF هو :

- النهايه المبكره للنشاط .

- النهايه المتأخره للنشاط .

- البدايه المتأخره للنشاط .

- البدايه المبكره للنشاط .

في الشكل التالي ES هو :

- النهايه المبكره للنشاط .

- النهايه المتأخره للنشاط .

- البدايه المتأخره للنشاط .

- البدايه المبكره للنشاط .

أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير في زمن تنفيذ المشروع ككل هي :

- النهايه المبكره .

- النهايه المتأخره .

- البدايه المتأخره .

- البدايه المبكره .

تستخدم الدوائر لتدل على بداية أو نهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البدايه وحدث النهايه في :

- أسلوب المسار الحرج .

- أسلوب بيرت .

- أسلوب جانت .

- أسلوب شبكة الأعمال .

المحاضرة السابعة

الوقت المتفائل هو :

- وقت غير محدد .

- أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط .

- أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط .

- متوسط وقت النشاط .

يتم احتساب التباين لأوقات المشروع بإحتساب :

- التكلفه .

- وقت نهاية المشروع .

- التباين للنشاط الأول فقط .

- التباين لكل نشاط من الأنشطه الحرجه للمشروع .

المقصود بتسريع المشروع هو :

- تقليل تكاليف .

- تسريع وقت إنهاء المشروع .

- الإهتمام بالمواصفات فقط .

- إلغاء بعض النشاطات .

واحده من التالي ليست من الأوقات المحتمله لإنهاء النشاط :

- الوقت المتفائل .

- الوقت الضائع .

- الوقت المتشائم .

- الوقت الأكثر إحتمالا

أن عملية تسريع المشروع :

- تبدأ على المسار الحرج .

- تبدأ على المسار الغيرالحرج .

- تبدأ على خارج المسار الحرج .

- تبدأ بتقصير الأنشطه الغير حرجه .

الوقت المتفائل هو :

- وقت محدد للنشاط .

- وقت غير محدد للنشاط .

- أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط .

- أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط .

يتم عمل تقديرات أرقام ثابته ( رقم واحد ) للوقت اللازم لإتمام النشاط في أسلوب :

- المسار الحرج .

- بيرت.

- جانت .

- شبكة الأعمال .

تخفيض وقت إتمام المشروع يستلزم :

- تخفيض تكاليف المشروع .

- تقليل الموارد .

- زيادة الوقت .

- موارد إضافيه .

المحاضرة الثامنة

كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة :

- الأسفل إلى الأعلى .

- الأعلى إلى الأسفل .

- المخصصات التقديريه .

- المخصصات الحاليه .

كلما تنوعت أنشطة المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة :

- الأسفل إلى الأعلى .

- الأعلى إلى الأسفل .

- المخصصات التقديريه .

- المخصصات المعياريه .

تقوم المنظمه بتمويل مشاريع غير مربحه بهدف :

- التهرب الضريبي .

- دعم الميزه التنافسيه .

- التدريب .

- إرضاء أطراف في الإداره العليا .

يتم تجزئة هيكل العمل من خلال تحليله :

- أفقيا .

- من الأسفل إلى الأعلى .

- هرميا من الأعلى إلى الأسفل .

- بطريقة غير منظمه .

الهدف من وضع ميزانية المشروع هو :

- إحتساب فترة المشروع .

- تحديد المواصفات .

- إدارة فرق العمل .

- تقدير تكلفة المشروع .

تعتمد طريقة المخصصات التقديريه على :

- التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه .

- تقديرات رياضيه .

- تحاليل مختصين .

- آراء الزبائن .

واحده من التالي ليست من فوائد موازنة المشروع :

- أداة تخطيط .

- أداة تخصيص الموارد .

- أداة رقابه .

- أداة تسويق .

تعتمد طريقة المخصصات التقديريه على :

- تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه العليا .

- تقدير المبالغ الماليه حسب التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه .

- تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه السفلى .

- تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه العليا والسفلى .

عند إعداد الموازنه التقديريه كلما زاد التنوع كلما كانت الحاجه إلى :

- طريقة الإعداد من الأسفل إلى الأعلى .

- طريقة الإعداد من الأعلى إلى الأسفل .

- طريقة الإعداد الأفقيه .

- طريقة الإعداد الدائريه .

واحده من التالي ليست من أسباب تمويل المشاريع الغير مربحه :

- تطوير معرفة جديده .

- تحسين موقع الشركه .

- زيادة الأرباح .

- ممارسة المسؤوليه الإجتماعيه .

تقوم المنظمات بتمويل مشاريع غير ربحيه بسبب :

- الجوده .

- تطوير معرفة جديده .

- مدير المشروع .

- الكلف المنخفضه .

المحاضرة التاسعة

تستخدم فرق المهام لـ :

- مهام معينه مطلوب إنجازها .

- الإشراف على وظائف داخل المنظمه .

- أعمال خارج المشروع .

- تجنب مخاطر .

أول مرحله في بناء فريق العمل هي :

- تدريب أعضاء الفريق .

- التحفيز .

- تنظيم الفريق .

- تحليل الحاجه إلى تكوين فريق العمل .

المرحله الثانيه من مراحل بناء فريق العمل :

- تحديد مهام ومسؤوليات فريق العمل .

- ظهور الحاجه إلى تكوين فريق العمل .

- إختيار أعضاء فريق العمل .

- تحديد قائد فريق العمل .

واحده من التالي ليست من مزايا تكوين فرق العمل :

- تعطي قيمة أعلى لمخرجات العمل التنظيمي .

- تُقرب وجهات النظر بين الأعضاء .

- تخلق جو من الإنتاج الفكري .

- تساهم في بناء التميز .

من أهم عناصر الإختلافات الثقافيه بين الأفراد :

- العمر .

- الوظائف .

- الدين .

- المهنه .

من مراحل بناء فريق العمل مرحلة يميل العاملون إلى التذمر هي مرحلة :

- المناشده .

- التطبيع .

- العصف .

- الإنجاز .

أحد خصائص فريق العمل :

- المناشده .

- التشكيل .

- تركيبة الفريق .

- العصف .

إنشاء فرق عمل داخل المشروع يؤدي إلى وجود :

- مصاريف غير واضحه .

- أفكار إبداعيه .

- إهمال في أداء المشروع .

- صراعات مستمره .

المحاضرة العاشرة

ترى المدرسه الكلاسيكيه أن الصراع :

- أمرا لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير .

- شيئا ضارا وغير شرعي ويجب تجنبه .

- ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته .

- ظاهره شرعيه .

من أدوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض وهو :

- وضع جدوله للمشروع .

- إتفاقيه مكتوبه بين مدير المشروع والإداره العليا للمنظمه .

- ربط علاقه وطيده مع أطراف خارجيه لإنجاز أجزاء من المشروع .

- إتفاق يشعر معه كل الفريقين أنه راض عن ما حصل عليه .

ترى المدرسه الحديثه بأن الصراع هو :

- ضار وغير شرعي ويجب تجنبه .

- ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته وهو شئ حتمي ولا يمكن إستبعاده .

- مكلف ومطلوب حله أو إستبعاده .

- أمر لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير ومطلوب إستبعاده .

وجود صراع بين الأفراد داخل فريق المجموعات :

- وجود عداله داخل الفريق .

- توزيع جيد للعمل بين الأفراد .

- وضوح في كيفية توزيع الأدوار .

- وجود غموض في المسؤوليات والصلاحيات في إتخاذ القرار .

المشاكل المتعلقه بالأولويات كمصدر من مصادر الصراع :

- تكاليف عاليه .

- عدم وضوح في أولويات توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار .

- إجراءات معقده .

- جدوله خاطئه .

الشراكه الناجحه لحل الصراعات تشترط وجود :

- موارد ماليه .

- دعم كبير من الإداره العليا .

- مصالح فرديه .

- فترة طويله .

مذكرة التفاهم هي :

- عقد الإلتزام .

- ضمان على المنتج .

- ليست عقد .

- غير ملزمه .

من أسباب الصراع وجود :

- قناعات مختلفه .

- نظره مستقبليه واضحه .

- بيئه مستقره .

- .....

يهدف التفاوض إلى :

- وضع خطة المشروع .

- تحديد تكلفة المشروع .

- فرض وجهة نظر معينه .

- الوصول إلى حل للخلافات .

ترى المدرسه الكلاسيكيه أن الصراع :

- شئ ضار ويجب تجنبه .

- إيجابي .

- أمر حتمي .

-لا يمكن إستبعاده من المنظمه .

يطلق مصطلح " صراع الحلفاء " على :

- الصراع بين أعضاء فريق المشروع .

- الصراع بين المجموعات داخل المشروع .

- الصراع بين المشروع والجهات الخارجيه .

- الصراع بين المشروع والموردين .

واحده من التالي ليست من مبادئ التفاوض :

- إستبعاد المشاكل الشخصيه .

- إكتشاف أولي للخيارات التي تحقق منافع متبادله .

- إستخدام المعايير الموضوعيه .

- التركيز على المواقع الوظيفيه .

من أسباب الصراع وجود :

- أفكار مختلفه .

- الصراع بين الأفراد .

- الصراع بين المجموعات داخل المشروع .

- الصراع بين أصحاب المصلحه .

كل طرف في المنظمه يسعى لتحقيق مصالحه هذا السعي يخلق التعارض بين هذه الأطراف وينتج ما يسمى :

- الصراع الشخصي .

- الصراع الثنائي .

- الصراع المشروعي .

- الصراع التنظيمي .

من المبادئ التي يرتكز عليها التفاوض الفعال :

- التركيز على المواقع الوظيفيه .

- التركيز على الجوانب الشخصيه .

- التركيز على المواقع الوظيفيه وليس الجوانب الشخصيه .

- التركيز على المصالح والفوائد .

أحد متطلبات عملية التفاوض الفعال :

- تنمية الأمانه وإيجاد الثقه .

- تنمية النشاط .

- تنمية الفريق المفاوض .

- تحقيق مصلحة الفريق المفاوض .

وجود صراع بين الأفراد داخل فريق العمل بسبب :

- غموض في العلاقات بين الجهات الخارجيه .

- غموض الأدوار وسوء توزيع العمل .

- غموض في الأدوار بين الموردون والمشروع .

- غموض في الشروط التعاقديه .

المشاكل المتعلقه بالأولويات كمصدر من مصادر الصراع :

- عدم وضوح في توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار .

- إدارة الوقت عبر مراحل حياة المشروع .

- وجود عماله لهم حاجات ورغبات .

- الجوانب الفنيه المعقده .

صراع الحلفاء هو :

- الصراع بين أعضاء فريق العمل .

- الصراع بين المنظمات .

- الصراع بين المجموعات والأقسام داخل المشروع .

- الصراع خارج المشروع .

مذكرة التفاهم تسمى :

- عقد الإمتياز .

- مذكرة المراسلات .

- مذكرة التواصل .

- عقد التعاون .

تنظر المدرسه السلوكيه للصراع على أنه :

- أمر لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير لكنه مكلف .

- أمر ضار وغير شرعي .

- أمر ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته .

- شئ حتمي ولا يمكن إستبعاده .

صراع الخصوم غالبا ما يكون هذا الصراع على :

- المصالح الشخصيه .

- أهداف المشروع .

- الشروط التعاقديه .

- أعضاء فريق العمل .

المحاضرة الحادية عشر

في البيئه المؤكده :

- هناك غموض وعدم تأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافيه .

- كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الآخر .

- جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه .

- البيانات غير متوفره .

يقوم متخذ القرار في المعيار العقلاني بـ :

- إلغاء بعض الإحتمالات .

- حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل ثم يختار أحسن بديل بأحسن عائد .

- التخلي عن المشروع .

- فصل كل العاملين في المشروع .

أول مرحله من مراحل إدارة المخاطر هي :

- تخطيط المخاطر .

- تقييم المخاطر .

- معالجة المخاطر .

- الرقابه على المخاطر .

من أنواع المخاطر خلال مرحلة التخطيط :

- جودة رديئة للمشروع المسلم للزبون .

- تنظيم قوي .

- تخطيط سريع ومتهور .

- غياب الرقابه .

في البيئه المؤكده :

- البيانات ليست متوفره .

- جميع البيانات المطلوبه متوفره .

- النتائج غير معروفه .

- النتائج غير واضحه .

في البيئه الخطره :

- كل البدائل متشابهه .

- البدائل غير معروفه .

- الزبون يتحمل المخاطر .

- الإحتمالات المتوقعه للبدائل معروفه .

معيار القيمه الماليه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي :

- أكبر عائد مالي .

- أقل عائد مالي .

- أكبر وقت إنجاز ممكن .

- أقل وقت إنجاز ممكن .

يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل :

- الظروف لست ملائمه .

- البدائل غير متاحه .

- الظروف كلها لصالحه .

- المشروع لن ينجح .

معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل :

- أكبر خساره ماليه متوقعه .

- رضا الزبائن .

- رضا الموظفين .

- أقل خساره ماليه متوقعه .

من خلال المعيار العقلاني يقوم متخذ القرار بـ :

- حذف كل الإحتمالات .

- إلغاء المشروع .

- إعادة بناء المشروع .

- حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل .

المرحله الأولى من عملية إدارة المخاطر هي :

- تفادي المخاطر .

- تخطيط المخاطر .

- معالجة المخاطر .

- مراجعة المخاطر .

من مخاطر مرحلة التخطيط نجد :

- تخطيط سريع ومتهور .

- تقديم مشروع بجوده عاليه .

- تنظيم قوي .

- غياب الرقابه .

تتميز البيئه الخطره بوجود :

- معلومات أكيده .

- بدائل غير واضحه .

- إحتمالات متوقعه لبدائل معروفه .

- بيئة مستقره تماما .

إن معيار القيمه الماليه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق :

- أقل عائد .

- وقت إنجاز طويل .

- أكبر عائد مالي .

- جوده عاليه .

معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق :

- أكبر خساره .

- وقت إنجاز قصير .

- أهداف الموردين .

- أقل خسارة ماليه متوقعه .

أول مرحله في إدارة المخاطر هي :

- تنظيم إدارة المخاطر .

- إيجاد الحلول .

- تفادي المخاطر .

- تخطيط المخاطر .

من مخاطر مرحلة التخطيط للمشروع :

- تخطيط سريع ومتهور .

- عدم رضا الزبون على جودة المشروع .

- تقسيم سيئ للموارد .

- عدم وجود رقابه .

عند إستخدام المدير لإستراتيجيه المنع للمخاطر فهو :

- لا يتخذ أي قرار .

- لا يتقبل المخاطر ولا ينتظر حصولها .

- يتقبل وجود المخاطر .

- يساهم في زيادة المخاطر .

عند إستخدام المدير لإستراتيجية التسكين للمخاطر فهو :

- لن يتخذ أي قرار .

- يساهم في زيادة المخاطر في المشروع .

- لا يهتم بوجود المخاطر .

- يستخدم الوسائل الضروريه لمراقبة المخاطر .

يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل أن :

- الحلول غير موجوده .

- البدائل غير متاحه .

- الظروف ملائمه جدا لنجاح المشروع .

- المشروع لا يمكن إنجازه .

البيئه المؤكده هي :

- البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه .

- البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج غير معروفه .

- البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه غير متوفره والنتائج معروفه .

- البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه غير متوفره والنتائج غير معروفه .

في المعيار العقلاني يفترض متخذ القرار أن :

- الظروف سيئة دائما .

- الظروف سيئه في بعض الحالات .

- الإحتمالات متساويه .

- الظروف كلها لصالحه .

معيار الواقعيه هو المعيار :

- المتشائم .

- المتفائل .

- الذي يكون توفيقي بين المتشائم والمتفائل .

- الذي يرتكز فقط على الظروف السيئه .

معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ في الإعتبار البديل الذي يحقق :

- أقل خساره ماليه متوقعه .

- أكبر خساره ماليه متوقعه .

- أقل وقت ممكن .

- أفضل جوده ممكنه .

في البيئه الخطره :

- البيانات والمعلومات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه .

- الإحتمالات المتوقعه للبدائل معروفه .

- الإحتمالات غير متوقعه .

- النتائج واضحه ومعروفه .

من خلال معيار لا بلاس يتم تحديد البدائل عن طريق :

- ضرب أعلى قيمه وأقل قيمه بالمتمم .

- حساب الوسط الحسابي لكل بديل من بين البدائل .

- حساب معامل التفاؤل .

- حساب معامل الواقعيه .

تصنف المخاطر في المشروع من حيث مصدرها إلى :

- مخاطر خارجيه وداخليه .

- مخاطر السوق والمشروع نفسه .

- مخاطر التخطيط والتنفيذ .

- مخاطر التخطيط والرقابه .

من عناصر البيئه الداخليه للمنظمه :

- الزبائن .

- القوانين .

- فرق العمل .

- الموردون .

المحاضرة الثانية عشر

الرقابه بإستخدام الضبط والربط هي :

- رقابه متوازنه ويجب عدم المبالغه في الإستثمار فيها .

- رقابه ماليه وتهتم بالجوانب الماليه مثل الميزانيه العموميه .

- رقابه بالقياده ويعمل على ضبط المخرجات .

- رقابه لاحقه .

الرقابه على المواصفات تتعلق بجوانب :

- التكلفه .

- الوقت .

- المواصفات .

- الثقافه .

الرقابه على الموارد البشريه تشمل الرقابه على :

- صيانة ونمو الأفراد في المشروع وتدريبهم وتنمية مهاراتهم .

- صيانة الأصول الماديه .

- الموجودات الماليه .

- المواد الأوليه .

من مقاصد الرقابه على أهداف المشروع :

- الرقابه على الموجودات الماديه .

- الرقابه على الوقت .

- الرقابه على الموارد البشريه .

- الرقابه على الموارد الماليه .

في نظام الضبط الدرجه الثاني :

- تقوم حساسات بقياس المخرجات .

- يتم التكيف التلقائي مع الظروف البيئيه .

- يتم معايرة النظام من الأساس عن طريق أجهزه إضافيه .

- تقوم حساسات بقياس المدخلات .

واحده من التالي ليست من شروط الواجب توافر في نظام رقابة متوازن :

- نظام رقابه موجه لتصحيح الأخطاء .

- نظام رقابه لتوجيه العقوبات .

- ممارسة الرقابه بالحد الأدنى لتحقيق الأهداف .

- إمكانية تطوير نظام الرقابه .

الرقابه اللاحقه تشمل :

- نظام الضبط من الدرجه الأولى .

- نظام الضبط من الدرجه الثانيه .

- نظام الضبط من الدرجه الثالثه .

- أهداف المشروع .

المحاضرة الثالثة عشر

من طرق إنهاء المشروع :

- الإنهاء بالإضافه .

- الإنهاء بالنجاح .

- الإنهاء بالأهداف .

- الإنهاء بالفشل .

إحتمال ضعيف لتحقيق الأهداف التقنيه يدخل ضمن العوامل :

- التكنولوجيه لإنهاء المشروع .

- الإقتصاديه لإنهاء المشروع .

- التسويقيه لإنهاء المشروع .

- التنافسيه لإنهاء المشروع .

أول مراحل عملية إنهاء المشروع هي مرحلة :

- عملية تجهيز الفواتير النهائيه للمشروع .

- عملية التحصيل للفواتير .

- عملية المراجعه القانونيه .

- عملية القرار .

الإنتهاء بالإطفاء يحصل في حالة ما يسمى :

- الإنهاء بالقتل العمد .

- الإنهاء بالإلحاق للمنظمه الأم .

- الإنهاء بالتكامل .

- الإنهاء بالإهلاك البطيئ بتقليل الموازنه .

تنفيذ الإنهاء مرحلة من مراحل عملية إنهاء المشروع ويتم فيها :

- تجهيز الفواتير النهائيه للمشروع .

- إعداد الموازنات .

- المراقبه على المشروع .

- إعداد الجدوله .

المحاضرة الرابعة عشر

المقصود بنموذج " البقره المقدسه " هو :

- ضرورة تنفيذ مشروع ما بغرض رفع تنافسية الزبون .

- أن يقوم شخص مهم بإصدار أوامر بتنفيذ مشروع ما دون إخضاعه لمعايير .

- ضرورة تنفيذ مشروع ما لضمان إستمرار العمل .

- ضرورة تنفيذ مشروع ما بغرض رفع تنافسية الشركه .

نموذج فترة الإسترداد البسيطه هو أحد أنواع النماذج :

- الكميه .

- النوعيه .

- الفكريه .

- الغير مطبقه .

جمع البيانات عن المشروع هي المرحله :

- الثانيه من مراحل إختيار المشروع .

- الأولى من مراحل إختيار المشروع .

- الرابعه من مراحل إختيار المشروع .

- الثالثه من مراحل إختيار المشروع .

مرحلة الإغلاق هي إحدى مراحل إدارة المشروع والمقصود بها :

- إعداد الخطه .

- إعداد الجدوله .

- تدقيق على المشروع بهدف التأكد من أن المواصفات مطابقه للشروط .

- إعداد الخطه والجدوله .

على مستوى محطات العمل يتم :

- إحتساب الأوقات والتكاليف الخاصه بنقاط الإنجاز .

- يتم تحقيق أهداف المشروع .

- وصف لتنظيم المشروع .

- وضع التوصيات بهدف تحسين الأداء .

واحده من التالي ليست ذات أهميه في إختيار المشروع :

- تطابق المشروع مع رسالة المنظمه .

- توفر الموارد اللازمه .

- آراء العاملين في الإداره الإشرافيه .

- وجود جدوى من إنجاز المشروع .

الواجبات

التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد بها :

- وجود غايه معينه .

- وجود دورة حياة محدوده .

- أن المشروع يحتاج إلى أنشطه فريده وغير روتينيه .

- تداخل العناصر على مستوى المنظمه .

درجة التعقيد البيئي مرتبطه بـ :

- مدى توفر الموارد في بيئة الأعمال .

- السرعه التي تتغير فيها بيئة الأعمال .

- القرارات السياسيه فقط .

- عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه .

مرحلة التأسيس هي إحدى مراحل دورة حياة المشروع وخلالها يتم :

- وضع خطة المشروع ، وضع جدولة الأنشطه المشروع .

- تطوير فكرة المشروع ، وإختيار المشروع وإختيار مدير المشروع .

- التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشروع تم إكماله حسب المواصفات المطلوبه .

- إعداد التقارير وتسليم المشروع .

في مرحلة جدولة الأنشطه يتم :

- تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع .

- بناء شبكة عمل المشروع .

- تجزئة الوحدات .

- التخطيط للمشروع .

تهدف خرائط جانت إلى :

- متابعة سير وسائل نقل المنظمه .

- إستقطاب الموظفين .

- وضع إستراتيجيات .

- تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن .

البدايه المتأخره للنشاط هي :

- الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط .

- أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل .

- أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط .

- الوقت الفائض .

كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة :

- الأسفل إلى الأعلى .

- الأعلى إلى الأسفل .

- المخصصات التقديريه .

- المخصصات الحاليه .

في البيئه المؤكده :

- هناك غموض وعدم تأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافيه .

- كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الآخر .

- جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه .

- البيانات غير متوفره .

ترى المدرسه الكلاسيكيه أن الصراع :

- أمرا لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير .

- شيئا ضارا وغير شرعي ويجب تجنبه .

- ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته .

- ظاهره شرعيه .

من أدوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض وهو :

- وضع جدوله للمشروع .

- إتفاقيه مكتوبه بين مدير المشروع والإداره العليا للمنظمه .

- ربط علاقه وطيده مع أطراف خارجيه لإنجاز أجزاء من المشروع .

- إتفاق يشعر معه كل الفريقين أنه راض عن ما حصل عليه .

من خصائص المشروع :

- طبيعه دائمه .

- المخاطر .

- التكرار .

- التشابه .

مايميز المدير الوظيفي عن مدير المشروع أنه :

- غير متخصص .

- لديه خلفيه واسعه في المعرفه والخبره في التخصص .

- لديه خلفيه واسعه ومعرفة في أكثر من تخصص .

- يستخدم الأسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي .

تعتبر خاصية وحدة الأمر من إيجابيات التنظيم :

- الوظيفي .

- الصرف .

- المصفوفي .

- المصفوفه الوظيفيه .

من عناصر خطة المشروع :

- الخطه المركبه .

- الأفراد .

- المهارات .

- السلوكيات .

تهدف خرائط جانت إلى تحديد مدى :

- التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن .

- التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الكلف .

- تحديد تكلفة المشروع .

- تجزئة المشروع إلى هياكل المشروع .

النهايه المتأخره للنشاط هي :

- زمن النشاط .

- لحظة إتمام النشاط .

- أقصى تأخير في زمن بداية النشاط .

- أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل .

كلما تنوعت أنشطة المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة :

- الأسفل إلى الأعلى .

- الأعلى إلى الأسفل .

- المخصصات التقديريه .

- المخصصات المعياريه .

ترى المدرسه الحديثه بأن الصراع هو :

- ضار وغير شرعي ويجب تجنبه .

- ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته وهو شئ حتمي ولا يمكن إستبعاده .

- مكلف ومطلوب حله أو إستبعاده .

- أمر لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير ومطلوب إستبعاده .

الرقابه بإستخدام الضبط والربط هي :

- رقابه متوازنه ويجب عدم المبالغه في الإستثمار فيها .

- رقابه ماليه وتهتم بالجوانب الماليه مثل الميزانيه العموميه .

- رقابه بالقياده ويعمل على ضبط المخرجات .

- رقابه لاحقه .

من طرق إنهاء المشروع :

- الإنهاء بالإضافه .

- الإنهاء بالنجاح .

- الإنهاء بالأهداف .

- الإنهاء بالفشل .